Приложение № 6

 к протоколу' коллегии № 2

от 20 июня 2013 г.

Администрация Ленинградской области

 Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕЕИИ

от 20 июня 2013 года

Об итогах работы государственных

казенных учреждений

социального обслуживания в осенне-зимний

период 2012-2013 гг. и задачах по обеспечению

их устойчивого функционирования

в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела государственных стационарных учреждений и альтернативной гражданской службы В.Ю.Садченко, коллегия отмечает, что в домах-интернатах проведена определенная работа по укреплению материально-технической базы и подготовке жилых помещений, инженерных коммуникаций к работе в осенне-зимний период 2012-2013гг.

Меры, принятые комитетом и администрациями домов-интернатов, в целом позволили обеспечить стабильную работу учреждений в осенне-зимний период 2012 -2013 гг.

Финансирование ремонтно-строительных работ в 2012 году составило **38304,4тыс.руб**, в том числе субсидии ПФР – **5224,622 тыс.руб.**

За счет выделенных денежных средств практически во всех учреждениях проведены ремонтные работы на жизненно важных объектах, в том числе проведены ревизии внутриплощадочных тепловых и канализационных сетей с их промывкой. В 2012 году в плановом порядке выполнен капитальный ремонт теплосетей в главном корпусе Волховского ПНИ и Сясьстройского ПНИ.. Выполнен капитальный ремонт 6 и 7 отделений в Сясьстройском ПНИ. Кроме этого выполнен в полном объеме ремонт кровли спальных корпусов в Сланцевском ДИ и Будогощском ПНИ. Качественно подготовлены к работе 3 котельные.

 Отремонтированы аварийные участки наружных и внутренних трубопроводов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения в 6 домах – интернатах.

Все дома-интернаты были обеспечены продуктами питания, мягким инвентарем согласно заключенным государственным контрактам.

Обеспечение котельных проводилось своевременно за счет централизованных поставок топлива.

Большая работа по укреплению материально-технической базы проведена руководителями Будогощского, Гатчинского, Лужского, Кингисеппского, Вознесенского, Сясьстройского, Приозерского, Волосовского домов-интернатов.

Для обеспечения стабильной работы учреждений в осенне - зимний период 2013-2014 гг. коллегия комитета по социальной защите населения Ленинградской области постановляет:

1.Информацию начальника отдела государственных стационарных учреждений и альтернативной гражданской службы В.Ю. Садченко «Об итогах работы государственных стационарных учреждений в осенне-зимний период 2012-2013 гг. и мерах их устойчивого функционирования в осенне-зимний период 2013-2014 гг.» принять к сведению.

 2.Принять к сведению, что комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, администрациями стационарных учреждений реализуются мероприятий по укреплению материально-технической базы стационарных учреждений на 2013 год, включающие в себя в том числе мероприятия по подготовке к работе учреждений в зимних условиях 2013-2014 годов, план мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания населения на 2013 год.

 3.Утвердить план-график подготовки стационарных учреждений к работе в осенне-зимних условиях 2013-2014 гг. (приложение).

 4.В целях создания условий для стабильной работы учреждений в зимний период 2013-2014 гг. директорам государственных стационарных учреждений:

 4.1.Провести ревизию всех зданий и сооружений с целью выявления дефектов на инженерных сетях и конструкциях зданий, помещений.

Подготовить предложения по устранению выявленных дефектов и использованию имеющихся финансовых средств на проведение необходимых работ в срок до 1 июля 2013 г. Представить предложения в комитет в срок до 10 июля 2013 г.

 4.2.Завершить подготовку учреждений к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. согласно утвержденному плану-графику в срок до 15 сентября 2013 г.

 4.3. Обеспечить своевременное предоставление отделу государственных стационарных учреждений и альтернативной гражданской службы отчетов о выполнении планов практических мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг. Срок исполнения - ежемесячно.

 5.Отделу государственных стационарных учреждений и альтернативной гражданской службы (В.Ю.Садченко):

 5.1. Обеспечить контроль за ходом подготовки домов-интернатов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. Организовать работу штаба по координации подготовки учреждений к работе в осенне-зимний период согласно распоряжения комитета от 22.04.2013 года № 107 «О мерах по подготовке стационарных учреждений социального обслуживания к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.».

 5.2.Установить постоянный еженедельный контроль за особо значимыми объектами подготовки к зиме:

- ремонтом спального корпуса в Волховском ПНИ;

- ремонтом главного корпуса в Лодейнопольском ДИ;

- ремонтом двух корпусов в Волосовском ПНИ.

 5.3.Обеспечить контроль:

* за обеспечением проживающих в государственных бюджетных учреждениях необходимым набором медикаментов и предметов мягкого инвентаря. Срок до 01.09.2013г

 5.4.Совместно с отделом экономического анализа и бюджетного планирования (Н.С. Пшиготская) подготовить предложения по финансированию дополнительных работ, связанных с устранением замечаний Госпожнадзора и резкими колебаниями температурного режима в течение прошедшей зимы в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания в срок до 10.07.2013 года.

 6.Контроль за выполнением постановления коллегии возложить на заместителя председателя комитета В.И.Максимова.

Председатель коллегии, председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области

 Н.В.Филиппова

#  Приложение

 к постановлению коллегии № 2

от 20 июня 2013г.

#  по 3 вопросу

#

#  ПЛАН-ГРАФИК

**подготовки бюджетных учреждений**

 **к работе в осенне-зимних условиях**

**2013-2014 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Отметка о выполнении | Ответственный за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1. | Издать распоряжение в комитете и приказы подведомственных учреждениях о подготовке к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. | до 1.06. |  | Отдел гос. стационарных учреждений и альтер-нативной граж-данской службы |
| 2. | В стационарных учреждениях подготовить планы мероприятий по подготовке учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 гг. | до 1.06. |  | Директорадомов-интернатов |
| 3. | Составить акты технического осмотра учреждения:* весеннего,
* осеннего.
 | до 20.05.до 1.09. |  | Директорадомов-интернатов |
| 4. | Провести гидравлические испытания системы отопления во всех учреждениях | до 1.09. |  | Директорадомов-интернатов |
| 5. | Оформить паспорт готовности источника теплоснабжения к отопительному сезону во Всеволожском ДИ, Лужском ПНИ, Волосовском ПНИ. | до 1.09. |  | Директорадомов-интернатов |
| 6. | Очистить дымоходы и вентканалы с составлением актов. | до 1.09. |  | Директорадомов-интернатов |
| 7. | Подготовить теплоцентры, провести ревизию запорной арматуры во всех учреждениях. | с 1.06.по 1.09. |  | Директорадомов-интернатов, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Провести замеры сопротивления изоляции эл.сетей согласно ТУ во всех учреждениях. | до 10.10. |  | Директорадомов-интернатов,Обслуживающая организация |
| 9. | Провести очистку и промывку канализационных сетей во всех учреждениях. | до 1.09. |  | Директорадомов-интернатов,Обслуживающая организация |
| 10. | Провести ревизию противопожарного инвентаря, средств пожаротушения и ПОС. Выполнить мероприятия по устранению замечаний Госпожнадзора.  | до 1.08. |  | Директорадомов-интернатов |
| 11. | Выполнить обслуживание пожарно-охранной сигнализации согласно бюджета учреждений на 2012 год. | до 1.09. |  | Директорадомов-интернатов,Подрядная организация по контракту |
| 12. | Подготовить объекты коммунально-хозяйственного назначения к работе в осенне-зимний период. | до 1.09. |  | Директорадомов-интернатов |
| 13. | Пролонгировать договора с энергоснабжающими организациями на 2014 год. Продолжить работу по энергосбережению согласно бюджета учреждений на 2013 год | до 30.12. |  | Директорадомов-интернатов |
| 14. | Подготовить автотранспорт и провести его технический осмотр. | в течение года |  | Директорадомов-интернатов |
| 15. | Обеспечить запас топлива для котельных. | до 15.10. |  | Директорадомов-интернатов |
| 16. | Провести поверку контрольно-измерительных приборов. | до 1.09. |  | Директорадомов-интернатов,Метрологическая лаборатория |
| 17. | Подготовить овощехранилища, продовольственные склады и свинарники. | до 1.09. |  | Директорадомов-интернатов |
| 18. | Обеспечить мягким инвентарем проживающих по утвержденным нормам. | до 1.10 |  | Директорадомов-интернатов,Поставщикипо контракту |
| 19 | Выполнить плановые ремонтные работы в учреждениях, направленные на подготовку к эксплуатации в зимних условиях. | до 15.09 |  | Отдел ГСУ и АГСДиректора ДИ,Подрядные организациипо контракту |